- 河南鄂中肥业有限公司清洁生产审核（第一轮）二次公示

- 我公司委托河南佳昱环境科技有限公司编制的《河南鄂中肥业有限公司清洁生产审核验收报告（第一轮）》已于2021年3月13日顺利通过专家组验收，现将本轮清洁生产审核主要成果公示如下：

- 我公司于2019年6月开始启动本轮清洁生产审核，严格按照清洁生产审核的7个阶段35个步骤的要求推进本轮清洁生产审核工作。在咨询服务机构的指导下，组建了清洁生产审核小组，并制定了清洁生产审核计划。清洁生产审核工作小组由易到难，逐渐深入的在生产全过程开展了清洁生产审核工作。

- 在本轮清洁生产审核中，我公司实施无/低费方案17个，中/高费方案3个，合计投资66.4万元，每年可为公司节约经济效益43.63万元。同时在环境方面取得了一些成果，减少SO2排放25.837t/a，减少NOx排放量46.994t/a，减少颗粒物排放20t/a。具体审核成果见附表。

- 河南鄂中肥业有限公司

- 2021年3月18日

河南鄂中肥业有限公司清洁生产审核结果汇总表

主要审核人员：蒋金龙、杨华兵、张聪等　　　　　　　　　　　　　　        　      联系人：杨华兵　　　联系电话：13986976296

| 方案实施情况 | 方案类别 | 数量 | 投资 | 实施期间实际取得的经济效益 | 折成年度经济效益 | 实施期间实际取得的环境效益（6个月） | 折成年度环境效益 | 拆成年度效益的具体方法说明 | 企业生产是否有大小月之分（生产的淡旺季） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 已 经 实 施 的 无 低 费 方 案 | 无 低 费 方 案 | 16 | 11.4 | 15.5 | 31 | 节电： / 万 度 | 节电： / 万 度 | 清洁生产方案实施期间以6个月计，折算全年 | 无 |
|  |  |  |  |  |  | 节水： / 吨 | 节水： / 吨 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 节煤： / 吨 | 节煤： / 吨 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 节约蒸汽： / 吨 | 节约蒸汽： / 吨 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 节约燃油： / 吨 | 节约燃油： / 吨 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 节约其它燃料： / 吨 | 节约其它燃料： / 吨 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 节省原料： / 吨 | 节省原料： / 吨 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 减少废水排放：/ 吨 | 减少废水排放： / 吨 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 减少COD排放 / 吨 | 减少COD排放 / 吨 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 减少NH3-N排放 0.4 吨 | 减少NH3-N排放 0.8吨 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 减少粉尘排放：3.8 吨 | 减少粉尘排放：7.6 吨 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 减少废气排放： / m3 | 减少废气排放： / m3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 减少固体废物： / 吨 | 减少固体废物： / 吨 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 减少SO2排放： / 吨 | 减少SO2排放： / 吨 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 减少温室气体： / 吨 | 减少温室气体： / 吨 |  |  |

河南鄂中肥业有限公司清洁生产审核结果汇总表

主要审核人员：蒋金龙、杨华兵、张聪等　　　　　　　　　　　　　　          　      联系人：杨华兵　　　联系电话：13986976296

| 方案实施情况 | 方案类别 | 数量 | 投资 | 实施期间实际取得的经济效益 | 折成年度经济效益 | 实施期间实际取得的 环境效益 | 折成年度环境效益 | 拆成年度效益的具体方法说明 | 企业生产是否有大小月之分（生产的淡旺季） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 已 经 实 施 的 中 高 费 方 案 | 中 高 费 方 案 | 3 | 55 | 6.815 | 13.63 | 节电： 8400 度 | 节电： 8400 度 | 清洁生产方案实施期间以6个月计，折算全年 | 无 |
|  |  |  |  |  |  | 节煤： / 吨 | 节煤： / 吨 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 节约蒸汽： 85.71 吨 | 节约蒸汽： 171.42 吨 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 节约燃油： / 吨 | 节约燃油： / 吨 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 节约其它燃料： / 吨 | 节约其它燃料： / 吨 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 节省原料： 200 吨 | 节省原料： 400 吨 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 减少废水排放： / 吨 | 减少废水排放： / 吨 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 减少COD排放 / 吨 | 减少COD排放 / 吨 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 减少NH3-N排放 /吨 | 减少NH3-N排放 / 吨 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 减少粉尘排放： 10 吨 | 减少粉尘排放： 20 吨 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 减少废气排放： / m3 | 减少废气排放： / m3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 减少固体废物： / 吨 | 减少固体废物： / 吨 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 减少SO2排放： 12.8175 吨 | 减少SO2排放： 25.837 吨 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 减少NOx排放：23.497 | 减少NOx排放： 46.994 吨 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 减少温室气体： / 吨 | 减少温室气体： / 吨 |  |  |